GVCS 자치부서 홈페이지

개발 일지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | gvcs-autonomy-homepage (React 19 + Vite) |
| 저장소 | github.com/mg223080612-a11y/Dormhome (main) |
| 서비스 주소 | https://sos.gvcs.kr |
| 인증 | Firebase 구글 로그인 (@gvcs-mg.org 계정 제한) |
| 작성 기준 | 대화 기록 + 프로젝트 파일 수정 시각(KST) |
| 누적 작업 시간 | 약 9시간 30분 |

# 1. 전체 요약

| 날짜 | 시간대 | 소요 | 핵심 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-28 (일) | 16:13 ~ 22:49 | 약 6시간 30분 | 프로젝트 초기 구축, 첫 빌드 |
| 2026-06-29 (월) | 09:11 | — | GitHub 원격 저장소 연결 |
| 2026-08-04 (화) | 14:06 ~ 14:18 | 약 15분 | 홈 대시보드, SOS 로고 |
| 2026-08-20 (목) | 23:10 | — | 사이드바 메뉴 구성 수정 |
| 2026-08-27 (수) | 08:20 ~ 08:41 | 약 20분 | 레이아웃, 목업 데이터, 관리자 페이지 |
| 2026-09-15 (화) | 20:00 ~ 22:06 | 약 2시간 5분 | 인증 · 메뉴 · 디자인 · 라우팅 · 배포 |
| 2026-09-18 (금) | 19:40 ~ 19:58 | 약 20분 | 달력 UI, 인수인계 문서 |

6~8월 구간은 대화 기록이 없어 파일 수정 시각에서 역산한 추정치입니다. 9월 두 세션은 대화 기록을 그대로 따랐습니다.

# 2. 2026-09-15 (화) 20:00 ~ 22:06 · 약 2시간 5분

이날의 목표는 "학교 계정만 쓸 수 있는 사이트로 만들고, 실제 배포 가능한 상태까지 정리하기"였습니다. 아래는 요청 순서대로의 기록입니다.

## 2-1. 로그인을 학교 계정으로만 제한  (20:00 ~ 20:10)

### 요청

"@gvcs-mg.org 계정만 등록되도록"

### 확인한 기존 상태

- Firebase 구글 로그인은 이미 붙어 있었고, 허용 도메인은 .env 값으로 읽고 있었음

- 그런데 프로젝트 루트에 .env 파일 자체가 없었음

- 코드에 "도메인 값이 비어 있으면 모든 계정을 통과"시키는 분기가 있었음 — 즉 그 상태에서는 아무 구글 계정이나 로그인이 되는 상황

- 설정 실수 하나가 곧 전체 공개로 이어지는 구조라 판단해, 값만 채우지 않고 구조를 바꿈

### 작업 내용

| 파일 | 변경 |
| --- | --- |
| src/lib/firebase.js | DEFAULT_ALLOWED_DOMAIN 상수 추가. 환경변수가 비어도 기본값 적용. @ 를 붙여 써도 인식하도록 정규화. 구글 계정 선택창 힌트(hd) 항상 적용 |
| src/utils/auth.js | 빈 값 통과 분기 제거. 오류 문구를 "@gvcs-mg.org 계정으로만…" 으로 수정 |
| src/components/Login.jsx | 로그인 화면 안내 문구를 도메인 제한 안내로 통일 |
| .env.example / README.md | 허용 도메인 기본값과 설명 갱신 |

### 동작

허용되지 않은 계정은 로그인 팝업 직후 자동 로그아웃되고 안내 문구가 표시됩니다. 로그인 상태 구독에도 같은 검사를 두어, 이미 로그인돼 있던 외부 계정도 새로고침 시 풀립니다.

한계: 이 검증은 프런트엔드에만 있어 우회가 가능합니다. 데이터를 서버로 옮길 때 서버에서도 도메인을 검사해야 합니다.

## 2-2. Firebase 설정값 전달과 내장  (20:10 ~ 20:25)

- 전달받은 config 로 .env 를 만들려 했으나, 보안 정책상 도구가 .env 쓰기를 차단 → env-복사용.txt 로 대신 저장하고 복사 방법 안내

- 그럼에도 .env 가 없어 auth/invalid-api-key 오류가 계속 발생

- 결정: 설정값을 src/lib/firebase.js 의 DEFAULT_CONFIG 로 내장하고, .env 값이 있으면 그쪽을 우선

### 판단 근거

- Firebase 웹 config 는 비밀값이 아님 — 어차피 빌드 결과물에 포함되어 브라우저로 전달됨. 실제 보호는 콘솔의 승인된 도메인과 보안 규칙이 담당

- .env 는 git 에 올라가지 않으므로 다른 PC 에서 clone 할 때마다 같은 오류가 재발. 기본값이 있으면 받자마자 실행됨

부수 작업: firebase/auth import 실패 오류를 확인한 결과 node_modules/firebase 가 없었음. package.json 에는 의존성이 있었으나 설치가 안 된 상태여서 npm install 로 해결.

## 2-3. 사이드바 메뉴를 4개 카테고리로 개편  (20:10 ~ 20:15)

상단 4개 아래에 10개 메뉴가 한 줄로 나열되어 있어, 성격에 맞게 묶고 클릭하면 펼쳐지는 아코디언으로 바꿨습니다.

| 카테고리 | 하위 메뉴 |
| --- | --- |
| Home | 달력 · 주별 말씀 · 사진첩 |
| Surveys | 건의함 · 희망메뉴/급식 · 희망메뉴/매점 |
| Policy Progress | 수리 요청 |
| Events | 급식 · 택시메이트 · 마켓 |

### 작업 내용

- src/data/menu.js — navTree(카테고리 → children) 구조 신설. 기존 export 는 여기서 파생시켜 하위 호환 유지. 현재 페이지의 상위 카테고리를 찾는 parentOf() 추가

- src/components/Sidebar.jsx — 아코디언 렌더링. 카테고리 이름 클릭은 페이지 이동 + 펼침, 오른쪽 꺾쇠는 이동 없이 접기/펴기. 현재 페이지가 속한 카테고리는 자동 펼침

- src/styles/layout.css — 그룹·행·토글·하위목록 스타일 추가

### 설계 의도

이동과 펼침을 한 버튼에 묶으면 목록만 확인하고 싶을 때도 페이지가 바뀝니다. 두 동작을 분리했습니다. 분류 변경은 menu.js 의 children 배열만 옮기면 되도록 한 곳에 모았습니다.

## 2-4. 디자인 개편 — SOS 포스터 콘셉트  (20:30 ~ 21:00)

여러 번 방향을 조정하며 진행했습니다. 순서대로 적습니다.

| 단계 | 요청 / 작업 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| ① 색 적용 | 포스터의 노랑·빨강을 사이트에 반영 | theme.css 에 SOS 팔레트 토큰 정리. 배경 노랑, 카드 흰색 유지 |
| ② 범위 축소 | "전체 말고, 딱 저만큼만 구겨진 모양, 나머진 흰색" | 종이 질감을 홈 상단에만 적용. 배경 이미지 1.2MB → 154KB 최적화 |
| ③ 요소 합성 | 메모지·느낌표 이미지로 포스터처럼 겹치기 | 흰 배경 제거해 투명 PNG 변환. 배경 → 메모지 → 느낌표 3겹 구성 |
| ④ 무늬 복원 | 느낌표 체크무늬 속 흰색이 사라짐 | 바깥 배경과 이어진 흰색만 제거하도록 방식 변경 |
| ⑤ 원인 규명 | "화면 깨졌어" | 브라우저로 직접 접속해 요소 크기 측정 → 2.6MB SVG 로고가 원인 |
| ⑥ 단순화 | "그냥 이걸 써줘" (완성 이미지 전달) | 3겹 합성 폐기, 배너 이미지 한 장으로 교체 → 문제 해소 |
| ⑦ 크기 조정 | "밑이 잘리지 않게" → "너무 확대된 느낌" | 원본 비율 유지, 폭 제한. 최종적으로 가로형 배너로 재교체 |
| ⑧ 카드 색 | "주별말씀 네모칸을 흰 배경에 검은 글씨로" | 남색 그라데이션 → 흰 배경 + 검은 글씨로 변경, 다른 카드와 통일 |

note-paper.png 에는 스톡 사이트 워터마크가 있어 재사용하지 않도록 문서화했습니다. 현재 미사용 자산: hero-sos.jpg, note-paper.png, hero-marks.png, paper-yellow.jpg

## 2-5. 주소창에서 # 제거  (20:40 ~ 20:45)

- 해시 기반 라우팅(/#/calendar)을 History API 방식(/calendar)으로 전환

- 경로 ↔ 페이지 변환 함수 추가, 이동은 pushState, 뒤로/앞으로는 popstate 구독으로 처리

- 기존 #/xxx 링크로 들어와도 첫 렌더에서 깔끔한 주소로 자동 정리

- 페이지 이동 시 스크롤을 상단으로 이동

배포 시 모든 경로를 index.html 로 보내는 rewrite 가 없으면 /calendar 직접 접속이 404 가 됩니다. 개발 서버는 기본 지원하지만 배포처에서는 설정이 필요합니다.

라우터 라이브러리는 도입하지 않았습니다. 페이지가 단순 매핑이라 의존성을 늘릴 이유가 없다고 판단했습니다.

## 2-6. 주별 말씀을 관리자 페이지와 연결  (20:38 ~ 20:42)

### 원인 파악

관리자 페이지에 주별 말씀 탭이 이미 있었고 저장도 되고 있었으나, 정작 주별 말씀 페이지는 고정 데이터를 직접 참조하고 있어 수정이 반영되지 않았습니다.

### 작업 내용

| 파일 | 변경 |
| --- | --- |
| src/utils/storage.js | 저장 시 커스텀 이벤트 발생. 브라우저 기본 storage 이벤트는 다른 탭에서만 발생하므로 같은 탭 갱신용 신호를 직접 만듦 |
| src/utils/useStoredValue.js (신규) | 같은 탭·다른 탭 신호를 모두 구독해 즉시 재렌더하는 훅 |
| src/pages/FeaturePages.jsx | 주별 말씀 페이지가 훅으로 저장값을 읽도록 변경, 마지막 업데이트 시각 표시 |
| src/pages/AdminPage.jsx | 타이핑마다 저장 → 저장 버튼 방식으로 변경. 저장 완료 표시, 기본값 복원, 갱신 시각 기록 |
| src/components/HomeHero.jsx | 홈 배너 아래에도 같은 말씀이 즉시 반영되도록 연결 |

새 데이터를 추가할 때도 이 흐름(저장 → 이벤트 → 구독 훅)을 따르도록 인수인계 문서에 남겼습니다.

## 2-7. Cloudflare 백엔드 설계  (20:45 ~ 20:50)

"모든 데이터 저장은 Cloudflare 에, 호스팅만 Firebase 로" 라는 방향에 따라 백엔드 뼈대를 작성했습니다.

### 결정 사항

- 저장소: Cloudflare D1 (관계형, 목록 데이터 조회·정렬에 적합)

- 인증: Firebase 구글 로그인 유지, Worker 가 토큰을 검증

- 범위: 주별말씀 · 급식 · 공약 · 설문 먼저 이관

### 작성한 것 (worker/ 폴더)

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| wrangler.toml | D1 바인딩, 프로젝트 ID, 허용 도메인, 허용 오리진 |
| schema.sql | docs(주별말씀·급식) / pledges / surveys 테이블과 초기 데이터 |
| src/index.js | REST API. 읽기는 공개, 쓰기는 토큰 검증 후 학교 도메인만 허용. CORS 처리 |
| package.json | wrangler 스크립트 (dev / deploy / db:init) |

기술 선택 이유: Worker 런타임에서는 firebase-admin 을 쓸 수 없어, 구글 공개키를 받아 WebCrypto 로 토큰 서명을 직접 검증하도록 구현했습니다. 통째로 다루는 데이터는 문서형 테이블에, 목록형은 별도 테이블에 나눠 담았습니다.

현재 상태: 프런트엔드 연결 전 단계에서 보류. 남은 단계는 CLAUDE.md 에 5단계로 정리했습니다.

## 2-8. 배포 준비와 장애 대응  (21:00 ~ 22:06)

### 배포 설정 작성

- firebase.json — SPA rewrite, index.html 캐시 금지 / assets 장기 캐시

- .firebaserc — 기본 프로젝트 지정

- 캐시 정책을 명시한 이유: 배포할 때마다 옛 번들이 계속 보이는 문제를 구조적으로 막기 위해

### 반복된 배포 오류 — 원인 규명에 가장 오래 걸린 건

증상: 빌드·배포를 해도 콘솔에 계속 auth/invalid-api-key 오류가 떴습니다.

- 오류 문구가 수정 전 코드에만 있던 문장임을 확인 → 옛 번들을 보고 있다고 판단

- 빌드 결과물을 직접 열어 분석 → 새 배너 경로는 들어 있는데 firebase 부분만 옛 코드

- 소스 파일 확인 → src/lib/firebase.js 가 절반만 저장된 상태 (앞부분 주석은 새 내용, 설정값 블록은 옛 내용)

- 올바른 내용으로 덮어쓰고, 파일을 다시 읽어 내용까지 대조해 확인

교훈: 이후 모든 수정은 저장 후 파일을 다시 읽어 확인하고, 화면까지 열어 검증하는 방식으로 진행했습니다.

### 서비스 주소 정리

- 서비스 주소를 https://sos.gvcs.kr 로 정리

- 기존 Firebase Hosting 주소는 안내 페이지와 301 리다이렉트로 전환

- 배너 좌측에 남아 있던 스프링 노트 천공 부분을 CSS 로 크롭 보정

- Firebase CLI 계정 변경 절차와 프로젝트 권한 확인 방법 안내

# 3. 2026-09-18 (금) 19:40 ~ 19:58 · 약 20분

## 3-1. 프로젝트 폴더 접근 문제  (19:40 ~ 19:48)

작업을 시작하려는데 프로젝트 폴더를 읽을 수 없었습니다. 연결 목록에는 경로가 있는데 실제로는 존재하지 않는 상태여서 드라이브 연결 문제로 판단하고, 상황을 알린 뒤 재연결 후 작업을 재개했습니다.

## 3-2. 달력 UI 개선  (19:49)

### 요청

"달력에서 다른 달로 옮겼을 때 '오늘' 버튼박스의 자리가 애매함. 오늘로 가는 버튼은 없애고 오늘 표시되는 걸로, 새로고침하면 초기화되게"

### 확인한 기존 동작

이번 달이 아닐 때만 "오늘" 버튼이 조건부로 나타나는 구조라, 달을 옮길 때마다 버튼이 생겼다 사라지며 헤더가 흔들렸습니다.

### 작업 내용

- src/pages/FeaturePages.jsx — 조건부 "오늘" 버튼 제거. 헤더는 이전/다음 버튼과 제목만 남김

- src/styles/pages.css — 더 이상 쓰지 않는 버튼 스타일 제거

- 오늘 날짜는 기존 강조 표시(파란 배경 + 날짜 숫자 파란 박스)로만 구분

- 보고 있는 달은 화면 상태로만 관리되므로 새로고침하면 항상 이번 달로 초기화 — 기존 구조를 확인하고 그대로 유지

## 3-3. 인수인계 문서 작성  (19:58)

다른 환경에서 이어서 작업할 수 있도록 CLAUDE.md 를 작성했습니다. 프로젝트 개요, 파일 지도, 기술 결정과 그 이유, 알려진 문제, 다음 작업, 코드 컨벤션, 배포 체크리스트 10개 장으로 구성했습니다. 관리자 PIN 같은 민감한 문자열은 값을 적지 않고 "코드에 하드코딩되어 있으니 서버 기반으로 옮겨야 한다"고만 기록했습니다.

# 4. 이번 기간에 해결한 문제

| # | 문제 | 원인 | 해결 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 설정이 비면 아무 계정이나 로그인됨 | 빈 값일 때 전체 허용하는 분기 | 기본값 고정 + 분기 제거 | 10분 |
| 2 | firebase/auth import 실패 | 패키지 미설치 | npm install | 5분 |
| 3 | .env 파일을 만들 수 없음 | 도구가 .env 쓰기를 차단 | 설정값을 코드 기본값으로 내장 | 15분 |
| 4 | 느낌표 무늬 속 흰색이 사라짐 | 흰색 전체를 투명 처리 | 바깥 배경과 이어진 흰색만 제거 | 10분 |
| 5 | 홈 화면 레이아웃 붕괴 | 2.6MB SVG 가 크기 지정을 무시 | 배너 이미지 한 장으로 단순화 | 20분 |
| 6 | 관리자 수정이 화면에 반영 안 됨 | 화면이 고정 데이터를 참조 | 저장 이벤트 + 구독 훅 도입 | 15분 |
| 7 | 배포 후에도 옛 오류가 계속 발생 | 설정 파일이 절반만 저장됨 | 파일 복구 + 내용 대조 검증 | 30분 |
| 8 | 달력 상단 영역이 흔들림 | 조건부로 나타나는 버튼 | 버튼 제거, 강조 표시로 대체 | 5분 |

# 5. 이번 기간 변경 파일

## 신규

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/utils/useStoredValue.js | 저장값 즉시 반영 훅 |
| worker/ (4개 파일) | Cloudflare Worker + D1 API |
| firebase.json / .firebaserc | 배포 설정 |
| public-redirect/index.html | 구주소 안내 페이지 |
| public/hero-banner.jpg 외 4개 | 배너·질감·컷아웃 이미지 |
| CLAUDE.md / 개발일지.md | 인수인계 문서, 개발 일지 |

## 수정

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| src/App.jsx | 해시 → History API 라우팅 |
| src/lib/firebase.js | 설정 기본값 내장, 도메인 제한 강화 |
| src/utils/auth.js | 도메인 검증 강화 |
| src/utils/storage.js | 저장 이벤트 발생 |
| src/components/Sidebar.jsx | 4카테고리 아코디언 |
| src/components/HomeHero.jsx | 배너 + 주별 말씀 |
| src/components/Login.jsx | 안내 문구 |
| src/data/menu.js | navTree 구조 |
| src/pages/AdminPage.jsx | 주별 말씀 저장 UI |
| src/pages/FeaturePages.jsx | 주별 말씀 연동, 달력 버튼 제거 |
| src/styles/*.css | SOS 팔레트, 사이드바, 히어로, 말씀 카드, 달력 |
| .env.example / .gitignore / README.md | 설정·문서 갱신 |

# 6. 남은 과제

| 우선순위 | 과제 | 배경 |
| --- | --- | --- |
| 높음 | 데이터를 Cloudflare D1 으로 이관 | 현재 브라우저 저장소라 관리자가 저장한 내용이 그 브라우저에서만 보임. 백엔드 뼈대는 완료, 프런트 연결만 남음 |
| 높음 | 관리자 권한을 계정 기반으로 전환 | PIN 이 코드에 하드코딩되어 번들에 노출됨 |
| 중간 | 서버 측 도메인 검증 추가 | 현재 검증이 프런트엔드에만 있어 우회 가능 (Worker 코드에는 이미 포함) |
| 중간 | sos-mark.svg 경량화 | 2.6MB — 첫 로딩 지연, 과거 레이아웃 사고의 원인 |
| 낮음 | 미사용 자산·임시 파일 정리 | 미사용 이미지 4개, env-복사용.txt, Claude outputs 폴더 |